BACKLOG

Mapeamento do ecossistema industrial da cadeia produtiva aeronáutica, focando na importação, exportação e processos em São José dos Campos e região.

-Organização de demandas e entregas;

Separado por ideias e implantação de melhorias durante o processo do projeto.

1° SPRINT – até 03/10

15/09

Contato com cliente e retirada de informações.

- Definição do objetivo

- Estudo dos dados fornecidos, as entregas previstas, os resultados esperados e as tecnologias que planejamos usar.

- Compartilhamento de ideias para entrega 1º sprint.

- Planejamento do projeto (mapa mental e fluxograma).

- Inicio da montagem do cronograma e estrutura inicial do Dashboard.

25/09

Entregas do mapa mental, finalização do fluxograma.

- Criação do mapa mental

- Inicio da produção do fluxograma

- 1º Revisão do banco de dados NCM por município.

Dia 25/09

-Finalização do Fluxograma

-Inicio da montagem do gantt

- 2º Revisão do banco de dados NCM por município.

- Abertura de ideias para base do dashboard.

Dia 26/09

- Finalização do gantt

- Contato com cliente através do e-mail para retirada de dúvidas.

- 3º Revisão do banco de dados NCM por município.

Dia 02/09